P&O CW weekrapport

|  |  |
| --- | --- |
| Datum | 22/10/2013 |
| Groep | **Team Indigo** |

|  |
| --- |
| **Status van het project** |
| * GUI verder uitgewerkt, GUI verbonden met Communicatie via “GuiCommands” * Communicatie verder getest, werkt via private network vanuit verschillende laptops * QR-code lezer gevonden in Java * Interne programmatie:   + Motor biedt al mogelijkheden om de 3 motoren voor- en achteruit te laten draaien   + Basis pin-interface   + Intern concept (hoog level diagram) verder uitgewerkt   + Afstandssensor:     - Getest voor verslag 3     - Betrouwbaarheid toch beter dan eerst gedacht * Begonnen met herwerken verslag 1 en 2 op basis feedback |
| * Hoe gaan we precies met de afstandssensor werken?   + # hoogtewaarden/s, # metingen/waarde evt aanpassen |

|  |
| --- |
| **Planning** |
| * Intern   + Afstandssensor klasse al maken   + MotorController verder uitwerken indien mogelijk * Bijwerken verslag 1 en 2 op basis feedback, verslag 3 * QR-codes   + Verder uitwerken camera en interpretatie barcodes   + NOTA: lagere prioriteit, dit moet niet klaar voor demonstr. 1 |