P&O CW weekrapport

|  |  |
| --- | --- |
| Datum | 28/11/2013 |
| Groep | **Team Indigo** |

|  |
| --- |
| **Status van het project** |
| * HeightController   + Zweefpwm weg   + Nog tunen * Command   + Algemene structuur   + Parser * Verslag   + Eerste aanpassingen   + Uml uitgebreid |
| * Heightcontroller: PID tunen |

|  |
| --- |
| **Planning** |
| * Heightcontroller: PID tunen, mapping 750-1024? * Fysiek: pootjes, alles deftig aan elkaar * Horizontale bewegingen. * Test camera * Commands   + Echt nemen van foto’s (QRParser wordt nergens gebruikt)   + Evt QRParser aanpassen (rekening houden met nummers?) * Verslag:   + Vooral kritische analyse   + Uml |